电梯故障演化知识图谱 Neo4j 构建指引

面向在用电梯检验检测、安全评估、风险路径查询与整改建议生成

日期：2026-05-10

版本：V1.0

文档定位

本指引强调工程落地：统一编码、统一表结构、统一导入脚本、统一审核规则。大模型可辅助抽取文本知识，但不能替代人工审核。

目录

1 建设目标与总体范围

2 Neo4j 建图总体流程

3 本体设计：9类节点

4 关系设计：10类关系

5 编码规范与命名规则

6 CSV 数据表设计

7 Neo4j 环境准备

8 约束与索引创建

9 节点导入脚本

10 关系导入脚本

11 故障演化路径建模方法

12 典型查询与验证

13 质量控制与人工审核

14 学生分工、进度与交付物

15 附录：样例数据与脚本清单

1 建设目标与总体范围

构建一套面向在用电梯检验检测与安全评估的电梯故障演化知识图谱。图谱应表达从电梯系统、设备部件、异常状态到风险事件、标准条款、检验项目和处置措施之间的完整链条。

电梯系统 → 设备部件 → 异常状态 → 状态演化 → 故障现象 → 风险事件 → 标准条款 → 检验项目 → 处置措施

1.1 目标功能

· 查询某个部件可能发生哪些异常状态和故障。

· 查询某个故障会如何演化，以及中间状态是什么。

· 查询某个故障现象可能导致哪些风险事件。

· 查询某个风险事件关联或违反哪些标准条款。

· 查询某个故障应通过哪些检验项目发现。

· 根据故障路径生成风险解释、复检建议和整改措施。

1.2 原型范围

原型阶段不做全量电梯知识图谱，先做“小而完整”的 MVP。第一版只覆盖曳引驱动乘客电梯，暂不覆盖自动扶梯、液压电梯、杂物电梯和自动人行道。

| 优先级 | 系统 | 建设理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动系统 | 故障路径清晰，风险后果严重，便于建立样板路径。 |
| 2 | 门系统 | 检验项目常见，现场案例丰富，容易形成完整路径。 |
| 3 | 安全保护系统 | 与限速器、安全钳、缓冲器等风险事件紧密相关。 |
| 4 | 电气控制系统 | 可表达安全回路、接触器、编码器等耦合故障。 |

2 Neo4j 建图总体流程

不要一开始直接在 Neo4j Browser 中手工建节点。正确流程是先建 CSV 数据表，再用 Cypher 批量导入。这样便于审核、复现和版本管理。

资料收集

→ 本体与编码设计

→ Excel/CSV 建表

→ 数据审核

→ Neo4j 创建约束

→ 导入节点

→ 导入关系

→ 查询验证

→ 可视化截图

→ 构建说明报告

| 阶段 | 任务 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 资料收集 | 收集标准、检规、案例、维保记录、专家经验。 | 资料清单与来源编号 |
| 本体设计 | 确定节点类型、关系类型、字段和编码规则。 | 本体设计表 |
| 数据建表 | 按统一模板填写 CSV。 | systems.csv 等 8 类基础表 |
| 审核清洗 | 去重、合并同义词、核验条款、确认置信度。 | 审核记录表 |
| Neo4j 导入 | 创建约束，导入节点和关系。 | Cypher 脚本与数据库 |
| 查询验证 | 跑通 3 条最小完整路径。 | 查询结果和可视化截图 |

3 本体设计：9类节点

第一版使用 9 类节点即可满足从故障知识到检验应用的闭环表达。后续如需扩展，可增加 Manufacturer、ElevatorInstance、InspectionRecord 等实例层节点。

| 节点类型 | Neo4j 标签 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯系统 | System | 电梯功能系统或子系统。 | 制动系统、门系统、安全保护系统 |
| 设备部件 | Component | 具体设备部件或装置。 | 制动器、门锁装置、限速器 |
| 状态 | State | 部件异常、退化或失效状态。 | 制动器磨损、制动力下降 |
| 故障现象 | FaultPhenomenon | 现场可观察或检测到的表现。 | 制停距离延长、反复开关门 |
| 风险事件 | RiskEvent | 可能造成的安全风险或事故后果。 | 轿厢非正常移动、门区剪切 |
| 标准条款 | StandardClause | 标准、检规或安全评估规范条款。 | GB/T、TSG 相关条款 |
| 检验项目 | InspectionItem | 发现或验证故障的检验项目。 | 制动试验、门锁检查 |
| 处置措施 | CorrectiveAction | 整改、维修、复检或风险控制措施。 | 调整、更换、停用、复检 |
| 证据来源 | Evidence | 知识来源和支撑材料。 | 标准、案例、专家经验、检测记录 |

3.1 节点最小字段

| 节点 | 必须字段 | 建议字段 |
| --- | --- | --- |
| System | system_id, name | description |
| Component | component_id, name, system_id | alias, importance, description |
| State | state_id, name, component_id | state_level, severity, trigger_condition |
| FaultPhenomenon | phenomenon_id, name | observation_method, description |
| RiskEvent | risk_id, name | risk_level, severity, consequence |
| StandardClause | clause_id, standard_code, clause_no | title, content_summary, verified |
| InspectionItem | item_id, name | method, description |
| CorrectiveAction | action_id, name | action_type, description |
| Evidence | evidence_id, name | source_type, source_ref, reliability |

4 关系设计：10类关系

关系设计要兼顾业务表达和 Neo4j 查询便利。第一版使用 10 类关系，关系名使用大写英文，便于在 Cypher 中识别。

| 关系类型 | 方向 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAS_COMPONENT | System → Component | 系统包含部件。 | 制动系统 → 制动器 |
| HAS_STATE | Component → State | 部件具有异常或退化状态。 | 制动器 → 制动器磨损 |
| EVOLVES_TO | State → State | 状态进一步演化为另一状态。 | 制动器磨损 → 制动力下降 |
| MANIFESTS_AS | State → FaultPhenomenon | 状态表现为现场故障现象。 | 制动力下降 → 制停距离延长 |
| LEADS_TO | FaultPhenomenon → RiskEvent | 故障现象导致或可能导致风险。 | 制停距离延长 → 轿厢非正常移动 |
| VIOLATES | RiskEvent/State → StandardClause | 违反、触发或关联标准条款。 | 非正常移动 → 制动相关条款 |
| DETECTED_BY | State/FaultPhenomenon → InspectionItem | 由检验项目发现或确认。 | 制动力下降 → 制动试验 |
| MITIGATED_BY | State/RiskEvent → CorrectiveAction | 由处置措施控制或整改。 | 制动器磨损 → 更换制动衬垫 |
| SUPPORTED_BY | 任意节点/关系路径 → Evidence | 由证据来源支撑。 | 某演化路径 → 专家经验 |
| COUPLES_WITH | State ↔ State | 两个状态耦合、互相放大。 | 门锁异常 ↔ 门机控制异常 |

4.1 关系属性

| 属性 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| confidence | 置信度，0到1之间。 | 0.9 |
| description | 关系解释。 | 磨损发展导致制动力下降 |
| source | 来源编号。 | EXP_001, CASE_003 |
| verified | 是否已审核。 | true/false |
| created_by | 录入人。 | 第1组 |
| reviewer | 审核人。 | 教师或专家姓名 |

5 编码规范与命名规则

编码是协作时最容易混乱的地方。所有节点必须有唯一编码，同义词写入 alias 字段，不要重复建节点。

| 对象 | 编码格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | SYS_系统英文缩写 | SYS_BRAKE, SYS_DOOR |
| 部件 | COMP_系统缩写_三位序号 | COMP_BRAKE_001 |
| 状态 | STATE_系统缩写_三位序号 | STATE_BRAKE_001 |
| 故障现象 | PHEN_系统缩写_三位序号 | PHEN_BRAKE_001 |
| 风险事件 | RISK_系统缩写_三位序号 | RISK_BRAKE_001 |
| 标准条款 | CLAUSE_系统缩写_三位序号 | CLAUSE_BRAKE_001 |
| 检验项目 | INS_系统缩写_三位序号 | INS_BRAKE_001 |
| 处置措施 | ACT_系统缩写_三位序号 | ACT_BRAKE_001 |
| 证据 | EVI_来源类型_三位序号 | EVI_STD_001, EVI_CASE_001 |

5.1 命名要求

· 节点 name 使用规范中文名，例如“制动力下降”，不要写成“制动能力变差”。

· 口语化称呼写入 alias，例如“制动器”的 alias 可写“抱闸”。

· 标准条款号不确定时 clause_no 写“待核验”，verified 写 false。

· State 节点应尽量表达状态，不要把检验动作写成状态。

· FaultPhenomenon 节点应表达现场表现，不要与 RiskEvent 混淆。

6 CSV 数据表设计

建议先用 Excel 填写，再另存为 UTF-8 CSV。文件名和字段名必须固定，避免导入脚本失效。

6.1 systems.csv

system_id,system_name,description

SYS_BRAKE,制动系统,用于电梯减速停止和保持静止

SYS_DOOR,门系统,用于轿门层门开闭和门锁保护

6.2 components.csv

component_id,component_name,system_id,alias,importance,description

COMP_BRAKE_001,制动器,SYS_BRAKE,抱闸,5,实现电梯可靠制停

COMP_DOORLOCK_001,门锁装置,SYS_DOOR,层门锁,5,确认门关闭锁紧

6.3 states.csv

state_id,state_name,component_id,state_level,severity,description

STATE_BRAKE_001,制动器磨损,COMP_BRAKE_001,初始异常,3,制动衬垫磨损或间隙增大

STATE_BRAKE_002,制动力下降,COMP_BRAKE_001,性能退化,4,制停能力下降

6.4 phenomena.csv

phenomenon_id,phenomenon_name,observation_method,description

PHEN_BRAKE_001,制停距离延长,运行试验,停车距离明显变长

PHEN_DOOR_001,反复开关门,现场观察,门机反复开闭

6.5 risks.csv

risk_id,risk_name,risk_level,severity,description

RISK_BRAKE_001,轿厢非正常移动,高风险,5,轿厢发生非预期移动

RISK_DOOR_001,门区剪切风险,高风险,5,门区可能造成人员伤害

6.6 clauses.csv

clause_id,standard_code,clause_no,title,content_summary,verified

CLAUSE_BRAKE_001,GB/T 7588.1,待核验,制动系统安全要求,制动器应可靠制停,false

CLAUSE_DOOR_001,GB/T 7588.1,待核验,门锁保护要求,门锁装置应可靠动作,false

6.7 inspection_items.csv

item_id,item_name,method,description

INS_BRAKE_001,制动试验,运行试验,检查制动器制停能力

INS_DOOR_001,门锁装置检查,现场检查,检查门锁啮合和电气触点

6.8 actions.csv 与 evidence.csv

action_id,action_name,action_type,description

ACT_BRAKE_001,调整或更换制动器部件,维修整改,调整间隙或更换磨损部件后复检

evidence_id,evidence_name,source_type,source_ref,reliability

EVI_EXP_001,专家经验记录001,专家经验,访谈纪要001,0.9

6.9 relationships.csv

from_id,relation_type,to_id,confidence,description,source,verified

SYS_BRAKE,HAS_COMPONENT,COMP_BRAKE_001,1.0,制动系统包含制动器,EVI_STD_001,true

COMP_BRAKE_001,HAS_STATE,STATE_BRAKE_001,1.0,制动器可能出现磨损,EVI_CASE_001,true

STATE_BRAKE_001,EVOLVES_TO,STATE_BRAKE_002,0.85,磨损发展导致制动力下降,EVI_EXP_001,true

STATE_BRAKE_002,MANIFESTS_AS,PHEN_BRAKE_001,0.9,制动力下降表现为制停距离延长,EVI_CASE_002,true

PHEN_BRAKE_001,LEADS_TO,RISK_BRAKE_001,0.85,制停距离延长可能导致非正常移动,EVI_EXP_001,true

RISK_BRAKE_001,VIOLATES,CLAUSE_BRAKE_001,0.9,涉及制动安全要求,EVI_STD_001,false

STATE_BRAKE_002,DETECTED_BY,INS_BRAKE_001,0.9,制动试验可发现制动力下降,EVI_STD_001,true

STATE_BRAKE_001,MITIGATED_BY,ACT_BRAKE_001,0.85,磨损后需调整或更换,EVI_EXP_001,true

7 Neo4j 环境准备

可以使用 Neo4j Desktop，也可以使用 Docker。课题组统一环境时，建议使用 Neo4j Desktop，便于学生观察图谱；服务器部署时可使用 Docker。

7.1 Neo4j Desktop 方式

· 新建 Project，例如 ElevatorFaultKG。

· 创建本地 DBMS，例如 elevator-kg，设置密码并启动。

· 打开 Neo4j Browser，确认可以执行 RETURN 1。

· 将 CSV 文件复制到该数据库的 import 目录。

8 约束与索引创建

导入数据前先创建唯一约束。这样可以防止重复节点，也能提高 MERGE 的执行效率。

CREATE CONSTRAINT system_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:System) REQUIRE n.system_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT component_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:Component) REQUIRE n.component_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT state_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:State) REQUIRE n.state_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT phenomenon_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:FaultPhenomenon) REQUIRE n.phenomenon_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT risk_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:RiskEvent) REQUIRE n.risk_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT clause_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:StandardClause) REQUIRE n.clause_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT item_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:InspectionItem) REQUIRE n.item_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT action_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:CorrectiveAction) REQUIRE n.action_id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT evidence_id_unique IF NOT EXISTS

FOR (n:Evidence) REQUIRE n.evidence_id IS UNIQUE;

9 节点导入脚本

以下脚本假设 CSV 已放入 Neo4j 的 import 目录。字段为空时 Neo4j 会导入空字符串，后续可以再做清洗。

9.1 导入 System

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///systems.csv' AS row

MERGE (s:System {system_id: row.system_id})

SET s.name = row.system_name,

s.description = row.description;

9.2 导入 Component

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///components.csv' AS row

MERGE (c:Component {component_id: row.component_id})

SET c.name = row.component_name,

c.system_id = row.system_id,

c.alias = row.alias,

c.importance = toInteger(row.importance),

c.description = row.description;

9.3 导入 State、FaultPhenomenon、RiskEvent

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///states.csv' AS row

MERGE (s:State {state_id: row.state_id})

SET s.name = row.state_name,

s.component_id = row.component_id,

s.state_level = row.state_level,

s.severity = toInteger(row.severity),

s.description = row.description;

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///phenomena.csv' AS row

MERGE (p:FaultPhenomenon {phenomenon_id: row.phenomenon_id})

SET p.name = row.phenomenon_name,

p.observation_method = row.observation_method,

p.description = row.description;

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///risks.csv' AS row

MERGE (r:RiskEvent {risk_id: row.risk_id})

SET r.name = row.risk_name,

r.risk_level = row.risk_level,

r.severity = toInteger(row.severity),

r.description = row.description;

9.4 导入 StandardClause、InspectionItem、CorrectiveAction、Evidence

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///clauses.csv' AS row

MERGE (c:StandardClause {clause_id: row.clause_id})

SET c.standard_code = row.standard_code,

c.clause_no = row.clause_no,

c.title = row.title,

c.content_summary = row.content_summary,

c.verified = toBoolean(row.verified);

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///inspection_items.csv' AS row

MERGE (i:InspectionItem {item_id: row.item_id})

SET i.name = row.item_name,

i.method = row.method,

i.description = row.description;

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///actions.csv' AS row

MERGE (a:CorrectiveAction {action_id: row.action_id})

SET a.name = row.action_name,

a.action_type = row.action_type,

a.description = row.description;

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///evidence.csv' AS row

MERGE (e:Evidence {evidence_id: row.evidence_id})

SET e.name = row.evidence_name,

e.source_type = row.source_type,

e.source_ref = row.source_ref,

e.reliability = toFloat(row.reliability);

10 关系导入脚本

关系导入可以用一张 relationships.csv 分类型导入，也可以拆成多个关系文件。为了学生易理解，第一版建议用一张总关系表，然后按 relation_type 分批执行。

10.1 HAS_COMPONENT

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'HAS_COMPONENT'

MATCH (a:System {system_id: row.from_id})

MATCH (b:Component {component_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:HAS_COMPONENT]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence),

r.description = row.description,

r.source = row.source,

r.verified = toBoolean(row.verified);

10.2 HAS_STATE 与 EVOLVES_TO

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'HAS_STATE'

MATCH (a:Component {component_id: row.from_id})

MATCH (b:State {state_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:HAS_STATE]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence),

r.description = row.description,

r.source = row.source,

r.verified = toBoolean(row.verified);

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'EVOLVES_TO'

MATCH (a:State {state_id: row.from_id})

MATCH (b:State {state_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:EVOLVES_TO]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence),

r.description = row.description,

r.source = row.source,

r.verified = toBoolean(row.verified);

10.3 MANIFESTS_AS、LEADS_TO、VIOLATES、DETECTED_BY、MITIGATED_BY

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'MANIFESTS_AS'

MATCH (a:State {state_id: row.from_id})

MATCH (b:FaultPhenomenon {phenomenon_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:MANIFESTS_AS]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence), r.description = row.description, r.source = row.source, r.verified = toBoolean(row.verified);

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'LEADS_TO'

MATCH (a:FaultPhenomenon {phenomenon_id: row.from_id})

MATCH (b:RiskEvent {risk_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:LEADS_TO]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence), r.description = row.description, r.source = row.source, r.verified = toBoolean(row.verified);

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'VIOLATES'

MATCH (a:RiskEvent {risk_id: row.from_id})

MATCH (b:StandardClause {clause_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:VIOLATES]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence), r.description = row.description, r.source = row.source, r.verified = toBoolean(row.verified);

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'DETECTED_BY'

MATCH (a:State {state_id: row.from_id})

MATCH (b:InspectionItem {item_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:DETECTED_BY]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence), r.description = row.description, r.source = row.source, r.verified = toBoolean(row.verified);

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'MITIGATED_BY'

MATCH (a:State {state_id: row.from_id})

MATCH (b:CorrectiveAction {action_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:MITIGATED_BY]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence), r.description = row.description, r.source = row.source, r.verified = toBoolean(row.verified);

10.4 SUPPORTED_BY 与 COUPLES_WITH

SUPPORTED_BY 可以支撑节点，也可以支撑路径。第一版建议先支撑关键节点；路径级证据可在 relationships.csv 的 source 字段中记录。COUPLES_WITH 建议双向建边或查询时按无向关系处理。

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///relationships.csv' AS row

WITH row WHERE row.relation_type = 'COUPLES_WITH'

MATCH (a:State {state_id: row.from_id})

MATCH (b:State {state_id: row.to_id})

MERGE (a)-[r:COUPLES_WITH]->(b)

SET r.confidence = toFloat(row.confidence),

r.description = row.description,

r.source = row.source,

r.verified = toBoolean(row.verified);

11 故障演化路径建模方法

故障演化路径是本图谱的核心，不是把所有概念连起来就算完成。每条路径必须能回答：起点部件是什么，异常状态是什么，如何演化，表现为什么，导致什么风险，依据什么条款，通过什么检验发现，如何处置。

11.1 路径模板

Component → State → State → FaultPhenomenon → RiskEvent → StandardClause

↘ InspectionItem

↘ CorrectiveAction

↘ Evidence

11.2 制动系统路径样例

| 路径编号 | 完整路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PATH_BRAKE_001 | 制动器 → 制动器磨损 → 制动力下降 → 制停距离延长 → 轿厢非正常移动 → 制动系统相关条款 → 调整或更换并复检 | 第一版必须跑通的样板路径。 |
| PATH_BRAKE_002 | 制动器 → 制动器不释放 → 启动困难 → 运行异常 → 停梯风险 → 制动试验 → 检查释放状态 | 用于表达运行异常和停梯风险。 |
| PATH_BRAKE_003 | 制动弹簧疲劳 → 制动力不足 → 溜车风险 → 维修更换 → 复检 | 可作为后续扩展路径。 |

11.3 门系统路径样例

| 路径编号 | 完整路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PATH_DOOR_001 | 门锁装置 → 门锁接触不良 → 门锁信号不一致 → 电梯无法启动/门区剪切风险 → 门锁相关条款 → 调整或更换门锁 | 第一版必须跑通的样板路径。 |
| PATH_DOOR_002 | 门滑块磨损 → 层门晃动 → 门关闭不到位 → 门区剪切风险 | 体现机械磨损到风险事件。 |
| PATH_DOOR_003 | 光幕失效 → 障碍物检测失败 → 夹人风险 → 更换或调试光幕 | 体现保护装置失效。 |

12 典型查询与验证

完成导入后，必须使用典型问题验证图谱。若查询不到完整路径，说明节点、关系或关系方向存在问题。

12.1 查询制动系统有哪些部件

MATCH (sys:System {name:"制动系统"})-[:HAS_COMPONENT]->(c:Component)

RETURN sys.name AS system, c.name AS component;

12.2 查询制动器有哪些故障状态

MATCH (c:Component {name:"制动器"})-[:HAS_STATE]->(s:State)

RETURN c.name AS component, s.name AS state, s.state_level AS level, s.severity AS severity;

12.3 查询制动器磨损的状态演化

MATCH path = (s:State {name:"制动器磨损"})-[:EVOLVES_TO*1..3]->(next)

RETURN path;

12.4 查询完整风险路径

MATCH path =

(:System {name:"制动系统"})

-[:HAS_COMPONENT]->(:Component)

-[:HAS_STATE]->(:State)

-[:EVOLVES_TO*0..3]->(:State)

-[:MANIFESTS_AS]->(:FaultPhenomenon)

-[:LEADS_TO]->(:RiskEvent)

-[:VIOLATES]->(:StandardClause)

RETURN path

LIMIT 10;

12.5 查询某风险的检验项目和处置措施

MATCH path =

(s:State)-[:MANIFESTS_AS]->(:FaultPhenomenon)-[:LEADS_TO]->(r:RiskEvent {name:"轿厢非正常移动"})

OPTIONAL MATCH (s)-[:DETECTED_BY]->(i:InspectionItem)

OPTIONAL MATCH (s)-[:MITIGATED_BY]->(a:CorrectiveAction)

RETURN s.name AS state, r.name AS risk, collect(DISTINCT i.name) AS inspection_items, collect(DISTINCT a.name) AS actions;

12.6 最小完成验证

第一版至少要能在 Neo4j 中查询并可视化展示以下 3 条完整路径。

· 路径1：制动器 → 制动器磨损 → 制动力下降 → 制停距离延长 → 轿厢非正常移动 → 标准条款 → 整改措施。

· 路径2：门锁装置 → 门锁接触不良 → 门锁信号不一致 → 电梯无法启动或门区剪切风险 → 标准条款 → 整改措施。

· 路径3：限速器 → 动作异常 → 超速保护能力下降 → 安全钳不能及时动作 → 坠落风险 → 标准条款 → 整改措施。

13 质量控制与人工审核

知识图谱用于检验检测和安全评估，不能把大模型生成内容直接当作事实。学生必须建立审核机制。

13.1 录入规则

· 一个实体只能有一个唯一编码；同义词写入 alias。

· 标准条款号不确定时写“待核验”，verified=false。

· 高风险路径必须有证据来源，不能只写“模型推断”。

· 每条关系必须填写 confidence。

· 正式图谱优先使用 confidence ≥ 0.8 的知识。

· 节点名称要统一，例如统一使用“制动力下降”，不要同时出现“制动力不足”“制动能力下降”等重复节点。

13.2 置信度标准

| 置信度 | 含义 | 是否建议进入正式图谱 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 标准或检规明确规定。 | 是 |
| 0.9 | 专家确认。 | 是 |
| 0.8 | 多个案例支持。 | 是 |
| 0.6 | 单个案例支持。 | 可作为候选，需复核 |
| 0.4 | 大模型抽取，未审核。 | 否 |

13.3 常见错误

| 错误 | 后果 | 修正方式 |
| --- | --- | --- |
| 把“制动试验”建成 State | 状态和检验项目混淆。 | 改为 InspectionItem。 |
| 把“轿厢非正常移动”建成 FaultPhenomenon | 风险层级混乱。 | 改为 RiskEvent。 |
| 关系方向反了 | 路径查询失败。 | 按部件→状态→现象→风险方向重建。 |
| 同义词重复建点 | 查询结果分裂。 | 保留一个主节点，其余写入 alias。 |
| 标准条款未核验 | 报告依据不可靠。 | verified=false，待专家核验。 |

14 分工、进度与交付物

14.1 分工建议（特检院参与处理）

| 小组 | 任务 |
| --- | --- |
| 第1组 | 整理制动系统部件、状态、故障路径。 |
| 第2组 | 整理门系统部件、状态、故障路径。 |
| 第3组 | 整理安全保护系统故障路径。 |
| 第4组 | 整理电气控制系统故障路径。 |
| 第5组 | 整理标准条款与检验项目。 |
| 第6组 | 负责 Neo4j 导入、查询和可视化。 |
| 第7组 | 负责案例审核、置信度和整改建议。 |

14.2 每组最低提交量

· 部件节点不少于 10 个。

· 状态节点不少于 20 个。

· 故障现象不少于 10 个。

· 风险事件不少于 5 个。

· 完整故障演化路径不少于 10 条。

· 标准条款或检验项目关联不少于 10 条。

14.3 8周进度建议

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 学习方案、确定范围、建立目录。 | 资料清单、文件夹结构 |
| 第2周 | 完成本体和编码规范。 | 节点表模板、关系表模板 |
| 第3周 | 填写制动系统和门系统基础表。 | CSV 初稿 |
| 第4周 | 补充安全保护系统和电气控制系统。 | CSV 第二版 |
| 第5周 | 整理标准条款、检验项目、处置措施。 | clauses.csv、inspection_items.csv、actions.csv |
| 第6周 | 人工审核、合并同义词、确定置信度。 | 审核记录表 |
| 第7周 | Neo4j 导入和查询调试。 | Cypher 脚本、数据库 |
| 第8周 | 可视化截图和构建说明报告。 | 最终交付包 |

14.4 最终交付成果

· 电梯故障演化知识图谱本体设计表。

· 系统、部件、状态、现象、风险、条款、检验项目、处置措施、证据来源 CSV 表。

· Neo4j 图数据库或数据库导出文件。

· Cypher 约束、节点导入和关系导入脚本。

· 典型故障演化路径查询脚本。

· 图谱可视化截图。

· 至少 30 条完整故障演化路径。

· 一份图谱构建说明报告。

15 附录：样例数据与脚本清单

15.1 建议文件结构

elevator-fault-kg/

data/

systems.csv

components.csv

states.csv

phenomena.csv

risks.csv

clauses.csv

inspection_items.csv

actions.csv

evidence.csv

relationships.csv

cypher/

01_constraints.cypher

02_import_nodes.cypher

03_import_relationships.cypher

04_validation_queries.cypher

docs/

本体设计表.xlsx

审核记录表.xlsx

图谱构建说明报告.docx

screenshots/

制动系统路径.png

门系统路径.png

15.2 提交前自检清单

· CSV 文件是否使用 UTF-8 编码。

· 所有 ID 是否唯一且不为空。

· relationships.csv 中 from_id 和 to_id 是否都能在节点表中找到。

· Neo4j 中是否成功创建 9 类节点标签。

· Neo4j 中是否成功创建 10 类关系中的核心关系。

· 至少 3 条最小路径是否能查询出来。

· 每条高风险路径是否有 evidence 或 source。

· 标准条款中待核验内容是否已标注 verified=false。

· 是否保存 Cypher 脚本和可视化截图。

15.3 第一版完成标准

只要学生能够在 Neo4j 中建立、查询和可视化展示制动系统、门系统、安全保护系统 3 条完整路径，并能说明每个节点和关系的来源、置信度和审核状态，就说明已经掌握了电梯故障演化知识图谱的基本构建方法。